Ⅰ		2026년 인공지능 콘텐츠 제작지원(진입형) 사업신청서 [표지]

☞ 파란(또는 빨간)글씨로 작성된 부분은 작성예시/설명으로, 과제 내용에 맞게 삭제 후 수정 작성하여 주시기 바랍니다. / (본문은 가급적 검정색 글씨로 작성, 필요 시 행/열 추가/삭제/크기조정 가능) / ☞ 참여기관이 없는 경우 참여기관 작성 페이지 및 표 삭제해 주시기 바랍니다.

1. 기본사항

주관기관
기업 / 현황	기 관 명	※ 법인등기부등본상 기관명 기재	사업자번호
주 소		회사연락처 / (대표번호)	( ) -
대표자	성 명		연 락 처	( ) -
휴대전화		e-mail
과제 / 책임자	성명		연 락 처	( ) -
휴대전화		e-mail
참여기관 (미해당시 삭제)
기업 / 현황	기 관 명	※ 법인등기부등본상 기관명 기재	사업자번호
주 소		회사연락처 / (대표번호)	( ) -
대표자	성 명		연 락 처	( ) -
휴대전화		e-mail
수행 / 책임자	성명		연 락 처	( ) -
휴대전화		e-mail

2. 사업개요

☞ 과제내용은 요약하여 작성, 반드시 협약기간 내에 완료 가능한 내용만 작성(미완료 시, 결과평가 탈락 혹은 불이익)

신청 분야	□ 플랫폼/설루션 실증 제작
사업 기간	2026년 4월 15일 ~ 2026년 11월 30일(7.5개월)
과제명	AI 화풍변환 콘텐츠 플랫폼 "ToonStyle AI" 실증 제작	과제 / 진척도	00%
과 / 제 / AI 화풍변환 콘텐츠 플랫폼 "ToonStyle AI" 실증 제작 / 용	[기반] / 30%	SDXL + LoRA 미세조정 기반 작가별 화풍 학습 엔진(자체 개발). ControlNet·IP-Adapter 통합으로 원본 구조 보존 화풍 변환 AI 파이프라인
SDXL + LoRA 미세조정 기반 작가별 화풍 학습 엔진(자체 개발). ControlNet·IP-Adapter 통합으로 원본 구조 보존 화풍 변환 AI 파이프라인 구축	플랫폼/ / 설루션	ToonStyle AI	ToonStyle AI
사진 업로드 → 7080 만화작가 화풍 선택 → AI 변환 결과물 즉시 생성. 웹 기반 SaaS로 일반 사용자·크리에이터·기업이 한국 고유 화풍 콘텐츠를 제작	사진 업로드 → 7080 만화작가 화풍 선택 → AI 변환 결과물 즉시 생성. 웹 기반 SaaS 플랫폼
B2B+B2C 병행 (B2C: SNS 크리에이터·일반 이용자 / B2B: 콘텐츠 제작사·마케팅 에이전시·문화기관)	B2B(콘텐츠 제작사, 스튜디오 등), B2C(일반 이용자, 크리에이터 등), B2B+B2C 병행 등
PoC 완료(이정문·신문수 화백 2인) → 클로즈드 베타(8월) → 오픈 베타 서비스(9월) → 콘텐츠 제작 현장 적용 3건	파일럿 적용, PoC, 베타 서비스, 현장 적용 등
AI 화풍변환 이미지 콘텐츠 (캐릭터 프로필, SNS 콘텐츠, 굿즈 디자인, 전시 체험용 콘텐츠) / 콘텐츠	① SNS 크리에이터 협업: 7080 화풍 변환 콘텐츠 시리즈 제작 ② 기업 마케팅: 캐릭터 굿즈·프로필 이미지 제작 ③ 문화기관: 7080 만화 전시·체험 콘텐츠	ex) 인터랙티브 VR 콘서트, 실감형 미디어아트 영상, AI 웹툰 등
AI 화풍변환 이미지 10,000건 이상, 실증 콘텐츠 3종, 작가 화풍 모델 5종 이상	플랫폼/설루션이 콘텐츠 제작·활용에 어떻게 쓰였는지 작성
SDXL + LoRA 미세조정 기반 작가별 화풍 학습 엔진. ControlNet·IP-Adapter 통합 화풍 변환 파이프라인(자체 개발) / 규격	결과물을 수치(정량화)로 작성(A 콘텐츠 0분X0화(편), 0종 등)

3. 과제 성과목표(KPI)

☞ 26.12월 초 기준 달성 예상 수치 작성(결과평가 시. 목표 대비 달성 노력도, 달성률 함께 고려) / ☞ 일자리 인원은 고용보험 피보험자격 이력내역서 인원이 기준임, 신규 일자리 창출계획은 반드시 1인 이상 제출 및 최소 수치로 작성 / ☞ 일자리 현황(총 직원 수, 참여인력(과제) 수)는 제출시점으로 작성, 최종 선정 과제 대상 협약해당월에 다시 제출 받을 예정

과제 / 성과목표(KPI) / ※ 26.12월 초 기준 달성 예상 수치	매출 및 투자유치	신규 일자리 창출계획
매출액	50,000천원	B2C 구독(월 9,900~29,900원) + B2B API 라이선스 + 굿즈 제작. 시드 투자 3~5억원 목표	현황 / (제출시점)	총 직원 수	(확인 필요)
자율 작성	참여인력 수	6인
투자유치액	300,000천원
목표치	신규 일자리	2인
자체 성과목표	① 특허출원 1건(화풍변환 AI 파이프라인) ② 위즈데이터 IP 라이선싱 계약 1건 ③ 콘텐츠 실증 MOU 2건 ④ 플랫폼 MAU 1,000명 ⑤ 화풍 변환 10,000건

4. 사업비 구성

☞ 자부담금(B)은 총사업비(A+B)의 10% 이상필수 (자부담금 비율 = {B / (A+B)} * 100) → [1-3] 엑셀 파일 “계산표” 참고 / ☞ 국고보조금은 중소법인만 편성 가능, 자부담금은 중소법인‧중견법인‧대기업‧비영리기관 전원 편성 가능 / ☞ 자부담금은 컨소시엄 자율 편성

(단위 : 원)

구 분	국고보조금(A)	자부담금(B)	총사업비(A+B)
주관기관	※ 기관명 기재	182,000,000	18,000,000		200,000,000
참여기관	※ 해당 시 기재	18,000,000	5,000,000	23,000,000
합계			(10%)

1. 콘텐츠지원사업관리규칙 및 제반 지침을 준수하여 본 과제를 성실히 수행하고자 신청서와 필요한 서류를 제출합니다.
2. 본 사업의 공고문을 충분히 숙지하였으며 제출한 서류는 사실과 다름이 없음을 확인합니다.
3. 한국콘텐츠진흥원에서 관련 법령 및 내규에 따라 시행하는 본사업의 선정절차에 동의하며, 선정 결과에 대한 별도 이의신청 절차가 없으며 이의신청이 불가능함을 숙지하였습니다.
4. 본 과제의 결과물이 한국콘텐츠진흥원의 사업 및 과제의 홍보자료 등에 활용될 수 있음을 동의합니다.

붙임서류
1. 사업계획서, 사업비산출내역서 각 1부
2. 콘텐츠지원사업 지원요건 체크리스트, 직접참여인력 및 이해관계자 리스트, 개인정보 수집·이용·제공동의서 각 1부
3. 기타 부서 자체서류 각 1부

2026년 02월 00일

주식회사 인튜웍스의 장	박영기	(직인생략)
위즈데이터의 장	(확인 필요)	(직인생략)

한국콘텐츠진흥원장 귀하

Ⅱ		2026년 인공지능 콘텐츠 제작지원 사업계획서

1		수행기관 현황

☞ 설명을 위해 추가된 파란(또는 빨간) 글씨는 작성 시 꼭 삭제 혹은 기업 관련 내용으로 바꿔주십시오. 필요 시 행, 열 추가 가능

1. 수행기관 개요 ※ 참여기관 내용이 해당사항 없을 시 행 삭제

주관기관	기관명		대표자	박영기
사업자번호	(확인 필요)	설립일자	(확인 필요)
주요현황	2023	2024	2025	주요연혁	※ 지난 5년간(2021~2025) 회사 관련 주요한 내용을 연도순으로 기재 / ㅇ2025 AI 바우처 공급기업(과기부), 시장대응형 R&D 상수도관로 AI(중기부 공동기관) / ㅇ2024 디딤돌 창업성장 기술개발(중기부 주관기관), 산학연 Collabo R&D 2단계(주관기관), 데이터바우처 공급기업 / ㅇ2023 산학연 Collabo R&D 1단계(주관기관), 창업도약패키지(주관기관), AI융합 지역특화산업(공급기업)
매출액	천원
당기순이익	천원
부채	천원
자본금	천원
종업원 수	명
참여기관	기관명		대표자	○○○
사업자번호	000-00-00000	설립일자	YYYY.MM.DD
주요현황	2023	2024	2025	주요연혁	※ 지난 5년간(2021~2025) 회사 관련 주요한 내용을 연도순으로 기재 / ㅇ2025 7080 화백 IP 디지털 콘텐츠 사업화 추진 / ㅇ2024 이정문·신문수 등 만화작가 IP 라이선싱 계약 확대 / ㅇ2023 7080 만화 캐릭터 IP 사업 시작
매출액
당기순이익
부채
자본금
종업원 수

2. 참여인력 총괄표 ※ 학력 기입 금지

☞ 참여율은 타 정부지원사업 과제 참여율과 본 과제 참여율을 합산하여 100%를 초과할 수 없음(연구개발과제(R&D) 등 정부 타 부처 사업 일괄 포함)

구분	주요직책 / (담당업무)	성명	직급	소속/주요경력 등	평균 / 참여율	참여기간	관련 / 경력(년)	비고
주관기관	과제책임자	박영기	대표	인튜웍스 / AI 솔루션 기업 대표 / AI 모델 개발 총괄, 과제 관리	50%	7.5개월		정규직
개발총괄 / AI 엔진 개발, 기술 리드		책임					계약직
기획 / 사업 관리, 콘텐츠 기획
제작총괄 / (~)

참여기관	수행책임자			※ 참여기관이 없을 경우 참여기관 셀 삭제

3. 최근 5년간 국가/공공기관(KOCCA 포함) 지원사업 수행실적(2021~2025년)

☞ 지원사업을 통해 작품, 플랫폼, 설루션, 기술 등 개발을 진행한 경우 반드시 해당 명칭을 표기(ex. 드라마명, 어플리케이션명, 플랫폼명, 서비스명 등) / ☞ 과제 주요내용에는 과제명에 드러나지 않는 세부적인 내용을 요약하여 작성

구분	지원기관명	지원사업명	과제명	주요 성과 / (매출, 수상 등)
지원기간	국고지원금
주관기관	과학기술정보통신부	AI 바우처 지원사업	산업안전 AI 관제 시스템 공급
2021.4월 ~ 2021.10월	300,000천원
과제 주요내용	산업현장 실시간 AI 안전관리시스템(RASS) — 객체감지, 이상행동 탐지 VMS 솔루션 공급
과학기술정보통신부	AI융합 지역특화산업 지원사업	AI 기술 공급(기업배정 5.76억)
2022.5월 ~ 2023.12월	576,000천원
과제 주요내용	AI융합 지역특화산업 AI 기술 공급기업으로 참여, 컴퓨터비전·데이터 전처리 기술 제공
중소벤처기업부	산학연 Collabo R&D 1단계	AI 기술개발 주관
2023.5월 ~ 2023.12월	30,000천원
과제 주요내용
주관기관으로 AI 기반 기술개발 과제 수행	예) 한국콘텐츠진흥원	예) 실감콘텐츠제작지원	예) ABC
예) 2018.1월 ~ 2018.10월	예) 150,000천원
과제 주요내용
예) 한국콘텐츠진흥원	예) 실감콘텐츠제작지원	예) ABC
예) 2018.1월 ~ 2018.10월	예) 150,000천원
과제 주요내용
예) 한국콘텐츠진흥원	예) 실감콘텐츠제작지원	예) ABC
예) 2018.1월 ~ 2018.10월	예) 150,000천원
과제 주요내용

4. 인공지능 기술 기반 콘텐츠 제작 및 기술개발 경험

☞ 해당 표에는 간략하게 요약하여 기입하고, 자세한 내용은 내역별로 폴더트리 [2. 증빙서류]에 개요 및 결과 등 자료 첨부 필수 (연번 넘버링 맞춰서 파일명 표기) ex) [주관기관_콘텐츠 제작_1], [주관기관_기술개발_1] / ☞ 기술명이나 작품명이 있는 경우에는 해당 명칭을 표기

① 콘텐츠 제작 ※ 인공지능 기술을 활용해서 콘텐츠(작품, 가시적인 결과물) 제작 내역 작성

연번	연도	구분	주요 내용	대표 사진
1	2026	작품명(콘텐츠명)	ToonStyle AI PoC — 이정문·신문수 화백 화풍 변환
주요 내용	이정문 화백(51장), 신문수 화백(90장) 원화를 SDXL LoRA로 학습하여 사진→만화풍 변환 PoC 개발. 최적 Denoising Strength 65% 도출
인공지능 기술 활용 내용	‧SDXL + LoRA 미세조정으로 작가별 화풍 학습 (dim=32, alpha=16) / ‧img2img 파이프라인으로 사진 → 만화풍 변환, SSIM/PSNR 정량 평가
2	2025	작품명(콘텐츠명)
주요 내용
인공지능 기술 활용 내용
3	2025	작품명(콘텐츠명)
주요 내용
인공지능 기술 활용 내용

② 플랫폼/설루션 및 기술 개발

연번	연도	구분	주요 내용	대표 사진
1	2025	기술명	iPipeCheck — 상수도관로 AI 자동진단 시스템
주요 내용	‧ 상수도관로 CCTV 영상을 AI로 분석하여 부식·퇴적물·침입수 등 결함 자동 진단. 수자원기술(주) 공동 과제
인공지능 기술 접목 내용	‧ YOLOv8 기반 결함 탐지 모델 학습·배포 / ‧ 웹 기반 어노테이션 플랫폼 + 자동 리포트 생성 / ‧ 관로 CCTV 영상 프레임 추출 → AI 추론 → 등급 판정 파이프라인
2	2021	기술명
RASS — 실시간 산업안전 AI 관제 시스템 (AI 바우처)
인공지능 기술 접목 내용
‧ 산업현장 CCTV 실시간 AI 분석, 이상행동 탐지(낙상·폭력 등), 화상인증 특허(제10-1038706호) 적용	2025	기술명
CattleWatch AI — 소 발정탐지 AI 솔루션
인공지능 기술 접목 내용

‧ YOLOv8 + Object Tracking + Behavior Classification. Jetson AGX Orin 엣지 추론. 승가 감지율 71.4%		2026년 인공지능 콘텐츠 제작지원 세부 사업 계획

☞ 선정기준을 참조하여 제안내용이 명확히 드러나도록 작성하여 주시기 바랍니다. / ☞ 설명을 위해 추가된 파란(또는 빨간) 글씨는 작성 시 꼭 삭제 혹은 기업 관련 내용으로 바꿔주십시오. 필요시 내용에 따라 작성공간을 늘리거나 줄여서 작성할 것

2-1	과제 개요

1. 과제 개요

☞ 과제 개요는 최대 2P로 핵심 내용만 요약해서 작성해 주세요. 자세한 내용은 하단 세부 계획에 작성 바랍니다.

AI 화풍변환 콘텐츠 플랫폼 "ToonStyle AI" 실증 제작
사업목적 및 기획 방향	※ 사업목적 및 필요성, 목표에 따른 전체적인 기획/방향성/전략 등 / ※ 인공지능 기술과 콘텐츠의 융합성과 기술 고도화 수준이 드러나도록 요약하여 작성
과제 / 주요내용	ㅇ 한국 7080세대 대표 만화작가(이정문, 신문수 등)의 고유 화풍을 AI로 학습하여, 일반 사진을 해당 화풍으로 변환하는 콘텐츠 플랫폼 "ToonStyle AI"를 개발하고 실증한다. / - SDXL 기반 LoRA 미세조정 파이프라인을 자체 개발·고도화하여, 작가별 화풍 특징을 정밀 재현하는 AI 엔진을 구축하고, ControlNet·IP-Adapter 통합으로 원본 구조를 보존하면서 화풍만 변환하는 기술을 완성한다. 이를 웹 기반 SaaS 플랫폼으로 서비스화하여, 콘텐츠 제작 현장에서 3건 이상의 실증을 수행하고 시장 진입 기반을 확보한다. / ※ 과제 성격이 명확히 드러나도록 작성할 것, 도식화 가능
타 플랫폼/ / 설루션과의 차별성 / 및 경쟁력	기술 수준	자체 개발 LoRA 미세조정 파이프라인으로 특정 작가 화풍을 50~100장 원화만으로 정밀 재현. 범용 AI(Midjourney 등)는 특정 작가 화풍 학습 불가. ControlNet+IP-Adapter 통합으로 원본 얼굴/포즈 보존율 SSIM 0.7 이상
제작·활용 방식	사진 업로드 → 작가 선택 → 강도 조절 → 즉시 변환. 기존 만화 제작(작가 직접 작화) 대비 시간 99% 단축(수 시간→수 초). API 연동으로 B2B 파트너 자동화 가능
활용 범위	SNS 크리에이터 콘텐츠, 기업 마케팅(캐릭터 굿즈/프로필), 교육/문화(전시 체험), 출판(표지 디자인) 등. 작가 IP 확장 시 활용 범위 무한 확대
사업성	B2C 구독(월 9,900~29,900원) + B2B API 라이선스(월 100만~500만원) + IP 라이선싱. 7080 세대 향수 + 글로벌 K-콘텐츠 수요로 높은 시장성. 위즈데이터 IP 정식 라이선싱으로 저작권 리스크 제로
기대효과	① 한국 고유 만화 IP의 디지털 콘텐츠화로 문화자산 가치 극대화 ② AI 콘텐츠 제작 도구 생태계 확대 ③ 7080 만화작가 IP의 글로벌 시장 진출 기반 마련 ④ 신규 일자리 창출(AI 엔지니어, 콘텐츠 기획)

2. 수행 관리체계

사업관리 체계도	※ 과제수행을 위한 주요 참여인력(과제책임자, 수행인력 등 주관/참여기관 통합)의 조직도 / ※ 기획, 제작·구축(또는 운영), 유통, 홍보 등 사업수행 전 단계에 대한 관리체계 등을 자유롭게 기술 / ※ 과제 제작 관련 수행체계 (조직도 등)를 이미지, 도표 등을 활용해 자유롭게 작성(도식화 권장) / ㅇ예시) / 대표 / 박영기 / 과제책임 / 박영기 / AI 모델 개발팀 플랫폼 개발팀 사업관리/기획팀 콘텐츠/IP팀(위즈데이터) / • LoRA 파이프라인 고도화 / • ControlNet/IP-Adapter 통합 • 웹 프론트엔드/백엔드 / • GPU 클라우드 인프라 • 콘텐츠 기획/실증 코디 / • 사업비 관리/행정 • IP 라이선싱 관리 / • 원화 큐레이션/품질 검수 / ㅇ컨소시엄(참여기관) 구성 시 예시) / 구분 기업명 담당 역할 비고 / 주관기관 주식회사 인튜웍스 ‧ 자체 개발 LoRA 미세조정 기반 화풍 변환 AI 엔진 개발 / ‧ 웹 SaaS 플랫폼(Next.js + FastAPI) 구축 및 운영 ‧ ETRI 투자 설립 AI 전문 기업, 화상인증 특허 보유 / ‧ AI 바우처·데이터바우처 공급기업 다수 수행 / 참여기관 ‧ 7080 만화작가 원화 IP 제공 및 라이선싱 관리 / ‧ 콘텐츠 기획·품질 검수·유통/마케팅 연계 ‧ 이정문, 신문수 등 7080 만화작가 IP 보유 / ‧ 만화 캐릭터 IP 라이선싱 전문
지원금 관리 체계	ㅇ 인튜웍스 대표(박영기) 직접 지원금 관리 총괄, 복지혜 차장이 행정·회계 전담 / - 내부 결재: 대표 → 사업관리담당 2단계 결재. 월별 사업비 집행 내역 보고서 작성. 부정수급 방지를 위한 계좌분리 운영(사업비 전용계좌) / ※ 지원금 부정수급 방지대책 및 지원금 관리 체계 / ※ 내부 결재 절차, 지원금 관리 체계 및 행정·회계 전담 인력 기술
사업비 / (자부담금 등) / 조달 계획	사업자 / 부담금	ㅇ 인튜웍스 자부담금 18,000천원: 대표자(박영기) 인건비로 편성, 자체 자금으로 조달 / - 위즈데이터 자부담금 5,000천원: IP 라이선싱 관련 현물 출자 및 자체 자금 조달 / ※ 본 과제의 사업자부담금 조달 계획 기술(내부 조달, 투자 계획 등)

3. 세부 제작계획

최종 제작 예정 결과물	플랫폼/설루션	ㅇ ToonStyle AI 웹 플랫폼: 사진 업로드→작가 화풍 선택→AI 변환→다운로드. 5인 이상 작가 화풍 모델 탑재 / - Next.js 프론트엔드 + FastAPI 백엔드 + GPU 클라우드 추론 인프라. B2B API 제공 / ※ 플랫폼/설루션 구축 및 실증 결과물(기능 구현, 실증 범위, 적용 결과 등)을 중심으로 작성
실증 콘텐츠	ㅇ 실증1: SNS 크리에이터 협업 화풍 변환 콘텐츠 시리즈 / 실증2: 기업 마케팅용 캐릭터 굿즈·프로필 / 실증3: 7080 만화 전시·체험 콘텐츠 / - 총 10,000건 이상 화풍 변환 이미지 생성, 실증 사례 보고서 3건 / ※ 해당 플랫폼/설루션을 통해 실제 제작 또는 활용된 콘텐츠 결과물을 함께 기재
콘텐츠 품질 개선 요소	ㅇ LoRA 미세조정으로 작가 고유 화풍 재현도 극대화 (범용 AI 대비 SSIM +0.15 향상) / - ControlNet으로 원본 얼굴/포즈 구조 보존, IP-Adapter로 화풍 일관성 강화. 자동 품질 스코어링(SSIM, LPIPS, FID)으로 결과물 품질 관리 / ※ 본 과제에서 적용되는 플랫폼/설루션 및 인공지능 기술을 통해 콘텐츠 활용 또는 제작 과정에서 품질이 어떻게 개선되는지 구체적으로 기술 / ※ 단순 결과물 완성도보다는 기술 적용에 따른 품질 개선 요인을 중심으로 기술
예상 산출물 이미지(안)

4. 인공지능 기술 활용 계획

해당 과제 기반 / 인공지능 / 기술 설명	※ 플랫폼/설루션 제작에 적용되는 AI 기술 핵심 내용 설명(표 활용 권장)
인공지능을 활용하여 얻는 효과	ex) AI 기술을 활용하여 사람이 작업하면 00시간 걸리는 작업을 00분으로 00% 단축, 실사 촬영을 00회 해야 하는 장면을 AI VFX 설루션을 통해 0시간 안으로 제작하여 효율성 증대 등 / - 기존 인공지능 기술을 활용하지 않았을 때의 한계점과 대비하여 작성

(4-1) 인공지능 기술이 플랫폼/설루션 및 콘텐츠 제작에서 수행하는 주요 기능

※ 인공지능 기술이 플랫폼/설루션 및 콘텐츠 제작 시에 어떤 단계에서, 어떠한 기능으로, 어떻게 활용되는지를 설명(표 작성 권장) / ㅇ 자체 개발 SDXL LoRA 미세조정 파이프라인을 핵심 엔진으로, ControlNet·IP-Adapter 통합으로 원본 보존 화풍 변환 구현 / - 기존 작가 직접 작화(수 시간/건) → AI 변환(수 초/건)으로 콘텐츠 제작 시간 99% 단축. 50~100장 원화로 작가 화풍 학습 가능 / 기술 내역 콘텐츠 제작 단계 콘텐츠 제작에 어떻게 활용되는지 / 주요 내용 / SDXL + LoRA 미세조정 엔진 (자체 개발) AI 모델 학습, 화풍 변환 추론 작가별 원화 50~100장으로 화풍 학습(dim=32, alpha=16). Denoising Strength 조절로 변환 강도 제어. 최적값 65% 도출 (PoC 검증 완료) / ControlNet + IP-Adapter 통합 모듈 구조 보존 및 스타일 가이드 얼굴 윤곽·포즈·깊이 정보를 유지하면서 화풍만 변환. 참조 이미지 기반 화풍 일관성 강화 / 자동 캡셔닝 + 품질 평가 AI 학습 데이터 전처리 + 결과물 검증 BLIP-2/CogVLM 기반 원화 자동 캡션 생성. SSIM·LPIPS·FID 기반 자동 품질 스코어링

(4-2) 인공지능 기술 활용 방안 도식화

※ 플랫폼/설루션 제작의 기반이 되는 인공지능 기술과 데이터 흐름을 도식화(외부 엔진 활용, 오픈소스 API 연동, 자체 설루션 등 기술 구성 방식이 명확히 구분되도록 작성)

5. 상용화(비즈니스) 계획/전략

비즈니스 / 모델 / (상용화 방안)	ㅇ B2C: 월정액 SaaS(월 9,900~29,900원, 변환 크레딧제) + 건별 결제(건당 1,000~3,000원) / - B2B: 기업용 API 라이선스(월 100만~500만원). IP 라이선싱: 변환 결과물 상업 이용권(별도 협의). 굿즈 제작(건당 5,000~50,000원) / ※ 과제의 상용화 방안(비즈니스 모델 등), 투자유치 전략 등을 구체적으로 제시
시장진출 / (사업화)	목표 소비층	ㅇ B2C: 7080 세대 향수를 가진 30~50대 + SNS 크리에이터(20~30대) + K-콘텐츠 글로벌 팬 / - B2B: 콘텐츠 제작사, 마케팅 에이전시, 문화기관(미술관·박물관), 교육기관 / ※ 본 과제의 목표 소비자(대중)들의 소비·향유을 고려한 분석 명시 / ※ 목표소비층/시장 소개 및 선정 이유, 본 콘텐츠와의 연관성 등
목표시장	ㅇ 국내: 한국 향수 콘텐츠 시장(7080 세대 3,000만명), AI 이미지 생성 시장(2028년 연 800억원 전망) / - 해외: K-콘텐츠 글로벌 시장, 동남아·미주 한류 팬덤. 2027년 해외 서비스 런칭 목표 / ※ 본 과제를 통해 어떠한 시장(국내/외)에 진출할 것인지에 대한 내용을 구체적이고 상세히 기술하여 명시. 진출하고자 하는 국내외시장 현황 및 공략계획 등
홍보, / 마케팅 계획	※ 모객을 위한 광고·홍보물/프로모션 계획 등 / ※ 월 단위 구분된 구체적인 홍보/마케팅 계획 명시

2-2	과제 성과목표(KPI) 계획

1. 매출 및 투자유치 계획

예상 매출액 및 투자유치액 / ※ 2026년은 1P 과제 성과목표(KPI)와 통일	ㅇ 당해년도 매출액 및 투자유치액 목표 / 연도 2026년 예상 방안(매출 및 투자유치 예상 수요처) / 50,000,000 원 / 300,000,000 원 / 합 계 / ㅇ 향후 2개년 목표 / 연도 2027년 노력 방안 2028년 노력 방안 / 매출액 원 천원 / 투자유치액 원 천원 / 합계 / ㅇ 맑은고딕, 10 pt / - 맑은고딕, 10 pt / ※ 본 사업을 통해 발생가능한 25~27년 3개년 간 목표를 근거를 제시하여 작성 / ※ 향후 발생 가능한 3년간 성과조사/실적 제출 기간을 반영한 내용이므로 구체적인 설명을 요청 드립니다.
2026년 / 매출‧투자유치 계획	※ 예상 수요 대상, 매출 및 계약 계획 등 / ※ 기대 투자유치 목표 및 준비, IR 피칭 계획 등

2. 일자리 창출 계획

☞ 본 과제를 통해 협약시작일 이후에 국고지원금을 편성하여 신규 채용한 인력이 일자리 창출의 대상이 됨(계획 없음은 불가능) / - 해당 계획 대비 달성 여부를 결과평가 때 확인 예정(미달성 시 감정 등 불이익 있으므로, 달성 가능한 최소 목표만 적어주세요)

일자리 창출 / 계획 / ※ 2026년은 1P 과제 성과목표(KPI)와 통일	목표치	2인
ㅇ 일자리 창출 방안(채용 방식 등) / - / 연번 기관 고용형태 수행업무 참여기간 채용 / 인원 수 해당인력 채용 필요성 / 1 주관기관(인튜웍스) 정규직 디자인 26.5.1.~26.11.30 (7개월) / 2 참여기관 계약직 프로그래밍 / 3 / 4

3. 자체 성과목표

※ 자율 기술

2-3	추진일정

일 정 / 수행내용	추 진 일 정
’26.4	’26.5	’26.6	’26.7	’26.8	’26.9	’26.10	’26.11
내용	세부수행내용
세부수행내용
내용 / 예) / 콘텐츠 / 제작	세부수행내용

내용 / 예) / 마케팅

내용 / 예) / 실증	세부수행내용

사업비 집행계획	180,000,000원	153,000,000원
결과물	예시) 작품별(콘텐츠별) 중간실적보고서 및 중간산출물	예시) 작품별(콘텐츠별) 결과보고서 및 증빙자료, 최종버전 등

※ 추진일정을 상세히 도식화하여 제시(각 수행내용의 해당 월에 음영 표시)
※ 주요 결과물은 예상되는 결과물 등의 주요사항 기재
※ 상기 표는 예시로, 다른 양식을 병행하여 자유롭게 변경 가능

3		사업비 산출 내역서

☞ 금액 단위에 유의하여 기입. 비율은 총사업비(100%) 대비 비율 기재. 파란색 (또는 빨간색) 글씨는 작성 시 삭제.

1. 총 사업비 구성(단위 : 원)

구분	국고지원금	자부담금	총사업비
주관기관	000,000,000	000,000,000	000,000,000
참여기관	000,000,000	000,000,000	000,000,000
합 계	000,000,000	(000%)	000,000,000	(000%)	000,000,000	(100%)

※ 위 표에서 참여기관 해당사항 없을 시 행삭제 가능

2. 과제 총사업비 현황 ※ 세부 사업비 산출내역서는 1-4 엑셀 파일에 작성

항목	주관기관	참여기관	총계
지원금	자부담금	소계	지원금	자부담금	소계
인건비 / (110)	보수(01)	00,000,000	00,000,000	00,000,000
상용임금(03)

운영비 / (210)	일반 / 수용비 / (01)	전문가활용비

수수료및사용료

공고료및광고료

안내홍보물제작비
공공요금및제세 / (02)
임차료 / (07)
일반용역비 / (14)
총 계