Ⅰ		2026년 인공지능 콘텐츠 제작지원(진입형) 사업신청서 [표지]

☞ 파란(또는 빨간)글씨로 작성된 부분은 작성예시/설명으로, 과제 내용에 맞게 삭제 후 수정 작성하여 주시기 바랍니다. / (본문은 가급적 검정색 글씨로 작성, 필요 시 행/열 추가/삭제/크기조정 가능) / ☞ 참여기관이 없는 경우 참여기관 작성 페이지 및 표 삭제해 주시기 바랍니다.

1. 기본사항

주관기관
기업 / 현황	기 관 명	※ 법인등기부등본상 기관명 기재	사업자번호
주 소		회사연락처 / (대표번호)	( ) -
대표자	성 명		연 락 처	( ) -
휴대전화		e-mail
과제 / 책임자	성명		연 락 처	( ) -
휴대전화		e-mail
참여기관 (미해당시 삭제)
기업 / 현황	기 관 명	※ 법인등기부등본상 기관명 기재	사업자번호
주 소		회사연락처 / (대표번호)	( ) -
대표자	성 명		연 락 처	( ) -
휴대전화		e-mail
수행 / 책임자	성명		연 락 처	( ) -
휴대전화		e-mail

2. 사업개요

☞ 과제내용은 요약하여 작성, 반드시 협약기간 내에 완료 가능한 내용만 작성(미완료 시, 결과평가 탈락 혹은 불이익)

신청 분야	□ 플랫폼/설루션 실증 제작
사업 기간	2026년 4월 15일 ~ 2026년 11월 30일(7.5개월)
과제명	AI 화풍변환 콘텐츠 플랫폼 "ToonStyle AI" 실증 제작	과제 / 진척도	00%
과 / 제 / AI 화풍변환 콘텐츠 플랫폼 "ToonStyle AI" 실증 제작 / 용	[기반] / 30%	SDXL + LoRA 미세조정 기반 작가별 화풍 학습 엔진(자체 개발). ControlNet·IP-Adapter 통합으로 원본 구조 보존 화풍 변환 AI 파이프라인
SDXL + LoRA 미세조정 기반 작가별 화풍 학습 엔진(자체 개발). ControlNet·IP-Adapter 통합으로 원본 구조 보존 화풍 변환 AI 파이프라인 구축	플랫폼/ / 설루션	ToonStyle AI	ToonStyle AI
사진 업로드 → 7080 만화작가 화풍 선택 → AI 변환 결과물 즉시 생성. 웹 기반 SaaS로 일반 사용자·크리에이터·기업이 한국 고유 화풍 콘텐츠를 제작	사진 업로드 → 7080 만화작가 화풍 선택 → AI 변환 결과물 즉시 생성. 웹 기반 SaaS 플랫폼
B2B+B2C 병행 (B2C: SNS 크리에이터·일반 이용자 / B2B: 콘텐츠 제작사·마케팅 에이전시·문화기관)	B2B(콘텐츠 제작사, 스튜디오 등), B2C(일반 이용자, 크리에이터 등), B2B+B2C 병행 등
PoC 완료(이정문·신문수 화백 2인) → 클로즈드 베타(8월) → 오픈 베타 서비스(9월) → 콘텐츠 제작 현장 적용 3건	파일럿 적용, PoC, 베타 서비스, 현장 적용 등
AI 화풍변환 이미지 콘텐츠 (캐릭터 프로필, SNS 콘텐츠, 굿즈 디자인, 전시 체험용 콘텐츠) / 콘텐츠	① SNS 크리에이터 협업: 7080 화풍 변환 콘텐츠 시리즈 제작 ② 기업 마케팅: 캐릭터 굿즈·프로필 이미지 제작 ③ 문화기관: 7080 만화 전시·체험 콘텐츠	ex) 인터랙티브 VR 콘서트, 실감형 미디어아트 영상, AI 웹툰 등
AI 화풍변환 이미지 10,000건 이상, 실증 콘텐츠 3종, 작가 화풍 모델 5종 이상	플랫폼/설루션이 콘텐츠 제작·활용에 어떻게 쓰였는지 작성
SDXL + LoRA 미세조정 기반 작가별 화풍 학습 엔진. ControlNet·IP-Adapter 통합 화풍 변환 파이프라인(자체 개발) / 규격	결과물을 수치(정량화)로 작성(A 콘텐츠 0분X0화(편), 0종 등)

3. 과제 성과목표(KPI)

☞ 26.12월 초 기준 달성 예상 수치 작성(결과평가 시. 목표 대비 달성 노력도, 달성률 함께 고려) / ☞ 일자리 인원은 고용보험 피보험자격 이력내역서 인원이 기준임, 신규 일자리 창출계획은 반드시 1인 이상 제출 및 최소 수치로 작성 / ☞ 일자리 현황(총 직원 수, 참여인력(과제) 수)는 제출시점으로 작성, 최종 선정 과제 대상 협약해당월에 다시 제출 받을 예정

과제 / 성과목표(KPI) / ※ 26.12월 초 기준 달성 예상 수치	매출 및 투자유치	신규 일자리 창출계획
매출액	50,000천원	B2C 구독(월 9,900~29,900원) + B2B API 라이선스 + 굿즈 제작. 시드 투자 3~5억원 목표	현황 / (제출시점)	총 직원 수	(확인 필요)
자율 작성	참여인력 수	6인
투자유치액	300,000천원
목표치	신규 일자리	2인
자체 성과목표	① 특허출원 1건(화풍변환 AI 파이프라인) ② 위즈데이터 IP 라이선싱 계약 1건 ③ 콘텐츠 실증 MOU 2건 ④ 플랫폼 MAU 1,000명 ⑤ 화풍 변환 10,000건

4. 사업비 구성

☞ 자부담금(B)은 총사업비(A+B)의 10% 이상필수 (자부담금 비율 = {B / (A+B)} * 100) → [1-3] 엑셀 파일 “계산표” 참고 / ☞ 국고보조금은 중소법인만 편성 가능, 자부담금은 중소법인‧중견법인‧대기업‧비영리기관 전원 편성 가능 / ☞ 자부담금은 컨소시엄 자율 편성

(단위 : 원)

구 분	국고보조금(A)	자부담금(B)	총사업비(A+B)
주관기관	※ 기관명 기재	182,000,000	18,000,000		200,000,000
참여기관	※ 해당 시 기재	18,000,000	5,000,000	23,000,000
합계			(10%)

1. 콘텐츠지원사업관리규칙 및 제반 지침을 준수하여 본 과제를 성실히 수행하고자 신청서와 필요한 서류를 제출합니다.
2. 본 사업의 공고문을 충분히 숙지하였으며 제출한 서류는 사실과 다름이 없음을 확인합니다.
3. 한국콘텐츠진흥원에서 관련 법령 및 내규에 따라 시행하는 본사업의 선정절차에 동의하며, 선정 결과에 대한 별도 이의신청 절차가 없으며 이의신청이 불가능함을 숙지하였습니다.
4. 본 과제의 결과물이 한국콘텐츠진흥원의 사업 및 과제의 홍보자료 등에 활용될 수 있음을 동의합니다.

붙임서류
1. 사업계획서, 사업비산출내역서 각 1부
2. 콘텐츠지원사업 지원요건 체크리스트, 직접참여인력 및 이해관계자 리스트, 개인정보 수집·이용·제공동의서 각 1부
3. 기타 부서 자체서류 각 1부

2026년 02월 00일

주식회사 인튜웍스의 장	박영기	(직인생략)
위즈데이터의 장	(확인 필요)	(직인생략)

한국콘텐츠진흥원장 귀하

Ⅱ		2026년 인공지능 콘텐츠 제작지원 사업계획서

1		수행기관 현황

☞ 설명을 위해 추가된 파란(또는 빨간) 글씨는 작성 시 꼭 삭제 혹은 기업 관련 내용으로 바꿔주십시오. 필요 시 행, 열 추가 가능

1. 수행기관 개요 ※ 참여기관 내용이 해당사항 없을 시 행 삭제

주관기관	기관명		대표자	박영기
사업자번호	(확인 필요)	설립일자	(확인 필요)
주요현황	2023	2024	2025	주요연혁	※ 지난 5년간(2021~2025) 회사 관련 주요한 내용을 연도순으로 기재 / ㅇ2025 AI 바우처 공급기업(과기부), 시장대응형 R&D 상수도관로 AI(중기부 공동기관) / ㅇ2024 디딤돌 창업성장 기술개발(중기부 주관기관), 산학연 Collabo R&D 2단계(주관기관), 데이터바우처 공급기업 / ㅇ2023 산학연 Collabo R&D 1단계(주관기관), 창업도약패키지(주관기관), AI융합 지역특화산업(공급기업)
매출액	천원
당기순이익	천원
부채	천원
자본금	천원
종업원 수	명
참여기관	기관명		대표자	○○○
사업자번호	000-00-00000	설립일자	YYYY.MM.DD
주요현황	2023	2024	2025	주요연혁	※ 지난 5년간(2021~2025) 회사 관련 주요한 내용을 연도순으로 기재 / ㅇ2025 7080 화백 IP 디지털 콘텐츠 사업화 추진 / ㅇ2024 이정문·신문수 등 만화작가 IP 라이선싱 계약 확대 / ㅇ2023 7080 만화 캐릭터 IP 사업 시작
매출액
당기순이익
부채
자본금
종업원 수

2. 참여인력 총괄표 ※ 학력 기입 금지

☞ 참여율은 타 정부지원사업 과제 참여율과 본 과제 참여율을 합산하여 100%를 초과할 수 없음(연구개발과제(R&D) 등 정부 타 부처 사업 일괄 포함)

구분	주요직책 / (담당업무)	성명	직급	소속/주요경력 등	평균 / 참여율	참여기간	관련 / 경력(년)	비고
주관기관	과제책임자	박영기	대표	인튜웍스 / AI 솔루션 기업 대표 / AI 모델 개발 총괄, 과제 관리	50%	7.5개월		정규직
개발총괄 / AI 엔진 개발, 기술 리드		책임					계약직
기획 / 사업 관리, 콘텐츠 기획
제작총괄 / (~)

참여기관	수행책임자			※ 참여기관이 없을 경우 참여기관 셀 삭제

3. 최근 5년간 국가/공공기관(KOCCA 포함) 지원사업 수행실적(2021~2025년)

☞ 지원사업을 통해 작품, 플랫폼, 설루션, 기술 등 개발을 진행한 경우 반드시 해당 명칭을 표기(ex. 드라마명, 어플리케이션명, 플랫폼명, 서비스명 등) / ☞ 과제 주요내용에는 과제명에 드러나지 않는 세부적인 내용을 요약하여 작성

구분	지원기관명	지원사업명	과제명	주요 성과 / (매출, 수상 등)
지원기간	국고지원금
주관기관	과학기술정보통신부	AI 바우처 지원사업	산업안전 AI 관제 시스템 공급
2021.4월 ~ 2021.10월	300,000천원
과제 주요내용	산업현장 실시간 AI 안전관리시스템(RASS) — 객체감지, 이상행동 탐지 VMS 솔루션 공급
과학기술정보통신부	AI융합 지역특화산업 지원사업	AI 기술 공급(기업배정 5.76억)
2022.5월 ~ 2023.12월	576,000천원
과제 주요내용	AI융합 지역특화산업 AI 기술 공급기업으로 참여, 컴퓨터비전·데이터 전처리 기술 제공
중소벤처기업부	산학연 Collabo R&D 1단계	AI 기술개발 주관
2023.5월 ~ 2023.12월	30,000천원
과제 주요내용
주관기관으로 AI 기반 기술개발 과제 수행	예) 한국콘텐츠진흥원	예) 실감콘텐츠제작지원	예) ABC
예) 2018.1월 ~ 2018.10월	예) 150,000천원
과제 주요내용
예) 한국콘텐츠진흥원	예) 실감콘텐츠제작지원	예) ABC
예) 2018.1월 ~ 2018.10월	예) 150,000천원
과제 주요내용
예) 한국콘텐츠진흥원	예) 실감콘텐츠제작지원	예) ABC
예) 2018.1월 ~ 2018.10월	예) 150,000천원
과제 주요내용

4. 인공지능 기술 기반 콘텐츠 제작 및 기술개발 경험

☞ 해당 표에는 간략하게 요약하여 기입하고, 자세한 내용은 내역별로 폴더트리 [2. 증빙서류]에 개요 및 결과 등 자료 첨부 필수 (연번 넘버링 맞춰서 파일명 표기) ex) [주관기관_콘텐츠 제작_1], [주관기관_기술개발_1] / ☞ 기술명이나 작품명이 있는 경우에는 해당 명칭을 표기

① 콘텐츠 제작 ※ 인공지능 기술을 활용해서 콘텐츠(작품, 가시적인 결과물) 제작 내역 작성

연번	연도	구분	주요 내용	대표 사진
1	2026	작품명(콘텐츠명)	ToonStyle AI PoC — 이정문·신문수 화백 화풍 변환
주요 내용	이정문 화백(51장), 신문수 화백(90장) 원화를 SDXL LoRA로 학습하여 사진→만화풍 변환 PoC 개발. 최적 Denoising Strength 65% 도출
인공지능 기술 활용 내용	‧SDXL + LoRA 미세조정으로 작가별 화풍 학습 (dim=32, alpha=16) / ‧img2img 파이프라인으로 사진 → 만화풍 변환, SSIM/PSNR 정량 평가
2	2025	작품명(콘텐츠명)
주요 내용
인공지능 기술 활용 내용
3	2025	작품명(콘텐츠명)
주요 내용
인공지능 기술 활용 내용

② 플랫폼/설루션 및 기술 개발

연번	연도	구분	주요 내용	대표 사진
1	2025	기술명	iPipeCheck — 상수도관로 AI 자동진단 시스템
주요 내용	‧ 상수도관로 CCTV 영상을 AI로 분석하여 부식·퇴적물·침입수 등 결함 자동 진단. 수자원기술(주) 공동 과제
인공지능 기술 접목 내용	‧ YOLOv8 기반 결함 탐지 모델 학습·배포 / ‧ 웹 기반 어노테이션 플랫폼 + 자동 리포트 생성 / ‧ 관로 CCTV 영상 프레임 추출 → AI 추론 → 등급 판정 파이프라인
2	2021	기술명
RASS — 실시간 산업안전 AI 관제 시스템 (AI 바우처)
인공지능 기술 접목 내용
‧ 산업현장 CCTV 실시간 AI 분석, 이상행동 탐지(낙상·폭력 등), 화상인증 특허(제10-1038706호) 적용	2025	기술명
CattleWatch AI — 소 발정탐지 AI 솔루션
인공지능 기술 접목 내용

‧ YOLOv8 + Object Tracking + Behavior Classification. Jetson AGX Orin 엣지 추론. 승가 감지율 71.4%		2026년 인공지능 콘텐츠 제작지원 세부 사업 계획

☞ 선정기준을 참조하여 제안내용이 명확히 드러나도록 작성하여 주시기 바랍니다. / ☞ 설명을 위해 추가된 파란(또는 빨간) 글씨는 작성 시 꼭 삭제 혹은 기업 관련 내용으로 바꿔주십시오. 필요시 내용에 따라 작성공간을 늘리거나 줄여서 작성할 것

2-1	과제 개요

1. 과제 개요

☞ 과제 개요는 최대 2P로 핵심 내용만 요약해서 작성해 주세요. 자세한 내용은 하단 세부 계획에 작성 바랍니다.

AI 화풍변환 콘텐츠 플랫폼 "ToonStyle AI" 실증 제작
사업목적 및 기획 방향	ㅇ 7080 만화작가 IP(이정문, 신문수 등)의 고유 화풍을 AI로 학습·재현하여 사진 기반 콘텐츠 제작을 자동화하는 플랫폼을 실증한다. / - 자체 개발 2-pass AI 파이프라인(Pass 1: SDXL-LoRA 화풍변환 → Pass 2: IP-Adapter 얼굴복원)에 ControlNet을 결합해 원본 구조 보존과 화풍 재현도를 동시 확보하고, 웹 SaaS 형태로 구현하여 실제 콘텐츠 제작 현장에서 사업성을 검증한다. / - 이미 웹 기반 프로토타입을 구축·검증 완료(2026.02)하여 기술적 실현 가능성을 확인한 상태이며, 본 과제를 통해 상용 수준의 SaaS 플랫폼으로 고도화한다.
과제 / 주요내용	ㅇ 7080 만화작가 화풍 학습 모델을 구축하고, 사용자가 사진 업로드→작가 선택→변환까지 수행 가능한 웹 기반 AI 플랫폼(ToonStyle AI)을 개발·실증한다. / - SDXL-LoRA 미세조정 + ControlNet + IP-Adapter 통합 2-pass 파이프라인으로 화풍 재현/원본 보존 성능을 고도화하고, 작가 5인 이상 모델 확보 및 실증 3건 이상(크리에이터·기업 마케팅·문화/교육) 수행을 목표로 한다. / - 프로토타입 단계에서 이미 웹 서비스 동작, 2인 작가 모델(이정문·신문수) 탑재, 68건 이상 변환 테스트 완료, ~4초/장 변환 성능 확인.
타 플랫폼/ / 설루션과의 차별성 / 및 경쟁력	기술 수준	ㅇ 자체 개발 2-pass 파이프라인(화풍변환+얼굴복원)으로 특정 작가 화풍을 50~100장 원화만으로 정밀 재현. 범용 AI(Midjourney 등)는 특정 작가 화풍 학습 불가. / - ControlNet+IP-Adapter 통합으로 원본 얼굴/포즈 보존율 SSIM 0.7072 달성(4조합 파라미터 튜닝 검증 완료). / - 정식 IP 라이선싱으로 저작권 리스크 제로.
제작·활용 방식	ㅇ 웹에서 사진 업로드 → 작가/파라미터 선택 → 2-pass AI 변환(화풍+얼굴복원) → 결과 다운로드/갤러리 저장. 프리셋 시스템으로 최적 파라미터 저장·불러오기 지원. / - 기존 만화 작가 직접 작화 대비 시간 99.9% 단축(수 시간→~4초). API 연동으로 B2B 파트너 자동화 가능.
활용 범위	ㅇ SNS/유튜브 크리에이터 콘텐츠, 기업 마케팅·브랜딩, 전시·교육 체험형 콘텐츠, 출판/디자인 시안 제작 등으로 확장 가능. / - 작가 IP 추가에 따라 활용 분야를 지속 확대. 비율 보존 모드·프리셋 시스템으로 다양한 콘텐츠 형식 대응.
사업성	ㅇ B2C 구독형(월 9,900~29,900원) + B2B API 라이선스(월 100만~500만원) + IP 라이선싱 연계의 복합 수익모델 적용. / - 국내 레트로 콘텐츠 수요와 K-콘텐츠 글로벌 확산 흐름을 기반으로 초기 시장 진입 후 확장성이 높음. 위즈데이터 IP 정식 라이선싱으로 저작권 리스크 제로.
기대효과	① 한국 고유 만화 IP의 디지털 전환 및 재사업화 촉진 / ② AI 기반 콘텐츠 제작 생태계 확장, 창작자 친화적 생성형 AI 활용 모델 제시 / ③ 제작시간·비용 절감에 따른 창작 효율 향상(수 시간→~4초/장) / ④ 신규 일자리 창출(AI 엔지니어, 콘텐츠 기획) 및 후속 투자 연계

2. 수행 관리체계

사업관리 체계도	※ 과제수행을 위한 주요 참여인력(과제책임자, 수행인력 등 주관/참여기관 통합)의 조직도 / ※ 기획, 제작·구축(또는 운영), 유통, 홍보 등 사업수행 전 단계에 대한 관리체계 등을 자유롭게 기술 / ※ 과제 제작 관련 수행체계 (조직도 등)를 이미지, 도표 등을 활용해 자유롭게 작성(도식화 권장) / ㅇ예시) / 대표 / 박영기 / 과제책임 / 박영기 / AI 모델 개발팀 플랫폼 개발팀 사업관리/기획팀 콘텐츠/IP팀(위즈데이터) / • LoRA 파이프라인 고도화 / • ControlNet/IP-Adapter 통합 • 웹 프론트엔드/백엔드 / • GPU 클라우드 인프라 • 콘텐츠 기획/실증 코디 / • 사업비 관리/행정 • IP 라이선싱 관리 / • 원화 큐레이션/품질 검수 / ㅇ컨소시엄(참여기관) 구성 시 예시) / 구분 기업명 담당 역할 비고 / 주관기관 주식회사 인튜웍스 ‧ 자체 개발 LoRA 미세조정 기반 화풍 변환 AI 엔진 개발 / ‧ 웹 SaaS 플랫폼(Next.js + FastAPI) 구축 및 운영 ‧ ETRI 투자 설립 AI 전문 기업, 화상인증 특허 보유 / ‧ AI 바우처·데이터바우처 공급기업 다수 수행 / 참여기관 ‧ 7080 만화작가 원화 IP 제공 및 라이선싱 관리 / ‧ 콘텐츠 기획·품질 검수·유통/마케팅 연계 ‧ 이정문, 신문수 등 7080 만화작가 IP 보유 / ‧ 만화 캐릭터 IP 라이선싱 전문
지원금 관리 체계	ㅇ 인튜웍스 대표(박영기) 직접 지원금 관리 총괄, 복지혜 차장이 행정·회계 전담 / - 내부 결재: 대표 → 사업관리담당 2단계 결재. 월별 사업비 집행 내역 보고서 작성. 부정수급 방지를 위한 계좌분리 운영(사업비 전용계좌) / ※ 지원금 부정수급 방지대책 및 지원금 관리 체계 / ※ 내부 결재 절차, 지원금 관리 체계 및 행정·회계 전담 인력 기술
사업비 / (자부담금 등) / 조달 계획	사업자 / 부담금	ㅇ 인튜웍스 자부담금 18,000천원: 대표자(박영기) 인건비로 편성, 자체 자금으로 조달 / - 위즈데이터 자부담금 5,000천원: IP 라이선싱 관련 현물 출자 및 자체 자금 조달 / ※ 본 과제의 사업자부담금 조달 계획 기술(내부 조달, 투자 계획 등)

3. 세부 제작계획

최종 제작 예정 결과물	플랫폼/설루션	ㅇ ToonStyle AI 웹 플랫폼 구축 — 프로토타입 구동 검증 완료(2026.02). 사진 업로드→작가/파라미터 선택→2-pass AI 변환(화풍변환+얼굴복원)→갤러리 관리까지 웹 UI 동작 확인. 현재 2인 작가 모델(이정문·신문수) 탑재, 본 과제에서 5인 이상으로 확장. / - FastAPI 백엔드 + Tailwind CSS 프론트엔드 + GPU 추론 인프라. 프리셋 시스템(작가별 최적 파라미터 저장/불러오기), 변환 이력 갤러리, B2B API 제공. 변환 속도 ~4초/장(1024px, 2-pass 기준).
실증 콘텐츠	ㅇ 실증 3트랙: ① SNS/유튜브 크리에이터 협업 화풍 변환 콘텐츠 시리즈 ② 기업 마케팅용 캐릭터 굿즈·프로필·홍보 이미지 ③ 7080 만화 전시·체험 콘텐츠. / - PoC 단계에서 이미 68건 이상 변환 테스트 완료. 실증기간 중 10,000건 이상 생성, 분야별 적용사례 리포트(전/후 비교, 파라미터 최적화 결과, 사용자 피드백) 작성.
콘텐츠 품질 개선 요소	ㅇ 자체 개발 2-pass 파이프라인으로 "화풍 재현"과 "얼굴 정체성 보존"을 동시 달성 — Pass 1에서 LoRA 기반 화풍 변환, Pass 2에서 IP-Adapter로 원본 얼굴 정보 주입하여 정체성 복원. / - 정량 평가 체계 구축 완료: 4조합 파라미터 튜닝 → SSIM 1위 조합(0.7072) 도출. ControlNet(Canny) 연동으로 구조 보존 옵션 제공. 프리셋 기반 품질 일관성 유지.
예상 산출물 이미지(안)

4. 인공지능 기술 활용 계획

해당 과제 기반 / 인공지능 / 기술 설명	ㅇ 자체 개발 2-pass AI 화풍 변환 파이프라인을 핵심 엔진으로 구축. 단순 LoRA 적용이 아닌, 화풍 변환(Pass 1)과 얼굴 복원(Pass 2)을 분리하여 품질과 정체성을 동시 확보하는 구조를 설계·검증 완료. / - Pass 1: SDXL + LoRA 미세조정으로 작가 화풍 적용 (strength/guidance/steps 파라미터 최적화) / - Pass 2: IP-Adapter로 원본 사진의 얼굴 특징을 결과물에 주입, 정체성 복원 (ip_adapter_scale 조절) / - 옵션: ControlNet(Canny edge) 연동으로 윤곽선/포즈 구조 보존 강화 / - 작가 화풍 학습: 50~100장 원화로 SDXL LoRA 학습(dim=32, alpha=16). 이정문·신문수 2인 학습 완료, 본 과제에서 5인 이상 확장
인공지능을 활용하여 얻는 효과	ㅇ 기존 만화 작가 직접 작화 시 1컷당 수 시간~수일 소요 → AI 변환으로 ~4초/장으로 단축 (제작시간 99.9% 이상 절감). / - 기존 범용 AI(Midjourney, ChatGPT 등)로는 특정 작가 고유 화풍을 재현할 수 없음. 본 기술은 50~100장 원화만으로 작가별 화풍을 정밀 학습하여, 정식 라이선스 기반의 작가 특화 변환을 가능하게 함. / - 2-pass 파이프라인 도입 전에는 화풍 변환 시 얼굴 정체성이 소실되는 한계가 있었으나, IP-Adapter 기반 Pass 2 도입으로 화풍 재현과 인물 유사도를 동시에 확보하는 문제를 해결.

(4-1) 인공지능 기술이 플랫폼/설루션 및 콘텐츠 제작에서 수행하는 주요 기능

기술 내역 콘텐츠 제작 단계 콘텐츠 제작에 어떻게 활용되는지 / 주요 내용 / SDXL + LoRA 미세조정 엔진 (자체 개발) AI 모델 학습, 화풍 변환 추론 작가별 원화 50~100장으로 화풍 학습(dim=32, alpha=16). Denoising Strength 조절로 변환 강도 제어. 최적값 65% 도출 (PoC 검증 완료) / ControlNet + IP-Adapter 통합 모듈 구조 보존 및 스타일 가이드 얼굴 윤곽·포즈·깊이 정보를 유지하면서 화풍만 변환. 참조 이미지 기반 화풍 일관성 강화 / 자동 캡셔닝 + 품질 평가 AI 학습 데이터 전처리 + 결과물 검증 BLIP-2/CogVLM 기반 원화 자동 캡션 생성. SSIM·LPIPS·FID 기반 자동 품질 스코어링 / ㅇ 자체 개발 2-pass AI 화풍 변환 파이프라인을 핵심 엔진으로, Pass 1(화풍변환) + Pass 2(얼굴복원)의 분리 설계로 품질·정체성 동시 확보 / - 기존 작가 직접 작화(수 시간/건) → AI 변환(~4초/건)으로 콘텐츠 제작 시간 99.9% 단축. 50~100장 원화로 작가 화풍 학습 가능 / 기술 내역 | 콘텐츠 제작 단계 | 활용 방식 | 주요 내용 / SDXL + LoRA 엔진(자체 개발) | AI 모델 학습/화풍 변환 추론 | 작가별 화풍 학습 및 Pass 1 변환 | 원화 50~100장으로 학습. 최적 strength 0.65 도출(PoC 검증) / IP-Adapter 얼굴 복원 | Pass 2 정체성 복원 | 원본 사진을 참조이미지로 주입 | scale 0.68로 얼굴 유사도 보존. 2-pass 설계로 화풍↔정체성 분리 제어 / ControlNet(Canny) | 구조 보존(선택) | 엣지맵 기반 윤곽선/포즈 유지 | control_strength 0.85에서 SSIM 0.7072 달성 / 자동 캡셔닝 + 품질 평가 | 데이터 전처리/결과물 검증 | 원화 캡션 자동 생성 + 품질 스코어링 | BLIP-2/CogVLM 캡셔닝. SSIM·LPIPS·FID 자동 평가

(4-2) 인공지능 기술 활용 방안 도식화

[사용자] → [ToonStyle AI 플랫폼] → [출력] / 사진 업로드 ──▶ Pass 1: 화풍 변환 / 작가 선택 SDXL + LoRA(작가별) / 파라미터 조절 + ControlNet(Canny, 선택) / ▼ / Pass 2: 얼굴 복원 ──▶ 변환 이미지 / IP-Adapter(원본 참조) 다운로드/공유 / 정체성 복원 + 스타일 유지 갤러리 저장 / [모델 학습 파이프라인] / 작가 원화(50~100장) → 자동 전처리/캡셔닝(선별, BLIP-2) → SDXL LoRA 학습(dim=32, ~40분/작가) → 작가 화풍 모델(.safetensors) → 프리셋 등록

5. 상용화(비즈니스) 계획/전략

비즈니스 / 모델 / (상용화 방안)	ㅇ B2C 구독형 SaaS: 월정액(월 9,900~29,900원, 변환 크레딧제) + 건별 결제(건당 1,000~3,000원). 무료 체험 3회 제공으로 진입 장벽 최소화 / - B2B API 라이선스: 콘텐츠 제작사·마케팅 에이전시 대상, 월 100만~500만원(호출량 기반) / - IP 라이선싱: 위즈데이터 보유 7080 만화작가 IP 기반 변환 결과물 상업 이용권(별도 협의) / - 굿즈/파생 상품: 화풍 변환 기반 프로필, 엽서, 포스터, NFT 등(건당 5,000~50,000원) / ㅇ 투자유치 전략: 2026 하반기 시드 투자 3~5억원 유치 목표 / - KOCCA AI 콘텐츠 페스티벌, 대전창조경제혁신센터 IR 데모데이 참가 / - 베타 서비스 MAU 1,000명·변환 10,000건 실적 기반 VC/엔젤 피칭
시장진출 / (사업화)	목표 소비층	ㅇ B2C 1차 타깃 — 7080 세대 향수를 가진 30~50대 / - 어린 시절 만화에 대한 감성적 기억 보유, 본인·가족 사진을 추억의 화풍으로 변환하는 '레트로 셀피' 수요. 높은 구매력(가구 평균 소득 최상위 연령대)과 결합하여 안정적 매출 기반 / ㅇ B2C 2차 타깃 — SNS 크리에이터(20~30대) / - 차별화된 프로필/콘텐츠 소재로 활용, '내 사진 만화 변환' 바이럴 확산력 기대. 인스타그램·틱톡 중심 / ㅇ B2C 3차 타깃 — K-콘텐츠 글로벌 팬 / - 한국 만화 스타일 체험 수요, 다국어(영·일) 지원 시 해외 MAU 확보 가능 / ㅇ B2B — 콘텐츠 제작사(웹툰·애니 스튜디오), 마케팅 에이전시(캠페인 소재), 문화기관(미술관·박물관 기획전), 교육기관 / - 정식 IP 라이선싱이라는 법적·윤리적 안전성이 B2B 고객의 핵심 구매 요인
목표시장	ㅇ 국내 시장 / - AI 이미지 생성 시장: 2024년 약 300억원 → 2028년 연 800억원 전망(연평균 28% 성장) / - 7080 향수 콘텐츠 시장: 해당 세대 인구 3,000만명+, '응답하라' 시리즈 이후 레트로 콘텐츠 소비 지속 증가세 / - 국내 진입 전략: ① 정식 IP 라이선싱(법적 안전) 차별점으로 B2B 기업 고객 선점 → ② SNS 바이럴을 통한 B2C 대중 확산 / ㅇ 해외 시장 / - K-콘텐츠 글로벌 시장: 한류 콘텐츠 수출 2025년 150억달러 돌파, 동남아·미주 한류 팬덤 2억명+ / - 해외 진입 전략: 2027년 영문·일문 버전 출시, 'K-style 만화 변환'이라는 고유 가치로 글로벌 AI 이미지 서비스와 차별화 / - K-만화(한국 특유의 만화 화풍)는 웹툰의 글로벌 확산으로 이미 인지도 확보 → 진입 비용 최소화
홍보, / 마케팅 계획	ㅇ 4~5월 (준비기) / - 브랜드 아이덴티티(BI) 확립, ToonStyle AI 랜딩 페이지 구축 / - 소셜 채널 개설(인스타그램·유튜브), 7080 만화작가 소개 티저 콘텐츠 3편 제작 / ㅇ 6~7월 (사전 홍보) / - '작가 이야기' 시리즈 콘텐츠 연재(주 2회, 인스타+블로그) / - 인플루언서 시딩 10명(레트로·일러스트 분야), 클로즈드 베타 대기 신청 페이지 운영 / - 네이버 카페·커뮤니티(7080 향수, 만화 관련) 대상 사전 홍보 / ㅇ 8월 (클로즈드 베타) / - 초대 코드 기반 베타 오픈(목표 500명), 얼리어답터 피드백 수집 / - SNS 바이럴 이벤트: '#내사진만화변환' 챌린지, 우수 변환작 시상(상품권) / ㅇ 9월 (오픈 베타 런칭) / - 정식 오픈, 론칭 프로모션(첫 3회 무료 변환) / - 보도자료 배포(IT·문화 매체 15곳+), 네이버 블로그·유튜브 리뷰어 협업(5명+) / ㅇ 10월 (확산기) / - KOCCA AI 콘텐츠 페스티벌 전시·라이브 데모 / - B2B 기업 고객 대상 API 활용 세미나, 유튜브·인스타 광고 집행(월 300만원) / ㅇ 11월 (성과 확인) / - 사용자 데이터 분석 및 KPI 달성 현황 보고 / - IR 피칭(대전창조경제혁신센터 데모데이), VC 대상 개별 미팅, 성과 사례집 제작

2-2	과제 성과목표(KPI) 계획

1. 매출 및 투자유치 계획

예상 매출액 및 투자유치액 / ※ 2026년은 1P 과제 성과목표(KPI)와 통일	ㅇ 당해년도 매출액 및 투자유치액 목표 / 연도 2026년 예상 방안(매출 및 투자유치 예상 수요처) / 50,000,000 원 / 300,000,000 원 / 합 계 / ㅇ 향후 2개년 목표 / 연도 2027년 노력 방안 2028년 노력 방안 / 매출액 원 천원 / 투자유치액 원 천원 / 합계 / ㅇ 맑은고딕, 10 pt / - 맑은고딕, 10 pt / ※ 본 사업을 통해 발생가능한 25~27년 3개년 간 목표를 근거를 제시하여 작성 / ※ 향후 발생 가능한 3년간 성과조사/실적 제출 기간을 반영한 내용이므로 구체적인 설명을 요청 드립니다.
2026년 / 매출‧투자유치 계획	※ 예상 수요 대상, 매출 및 계약 계획 등 / ※ 기대 투자유치 목표 및 준비, IR 피칭 계획 등

2. 일자리 창출 계획

☞ 본 과제를 통해 협약시작일 이후에 국고지원금을 편성하여 신규 채용한 인력이 일자리 창출의 대상이 됨(계획 없음은 불가능) / - 해당 계획 대비 달성 여부를 결과평가 때 확인 예정(미달성 시 감정 등 불이익 있으므로, 달성 가능한 최소 목표만 적어주세요)

일자리 창출 / 계획 / ※ 2026년은 1P 과제 성과목표(KPI)와 통일	목표치	2인
ㅇ 일자리 창출 방안(채용 방식 등) / - / 연번 기관 고용형태 수행업무 참여기간 채용 / 인원 수 해당인력 채용 필요성 / 1 주관기관(인튜웍스) 정규직 디자인 26.5.1.~26.11.30 (7개월) / 2 참여기관 계약직 프로그래밍 / 3 / 4

3. 자체 성과목표

※ 자율 기술

2-3	추진일정

일 정 / 수행내용	추 진 일 정
’26.4	’26.5	’26.6	’26.7	’26.8	’26.9	’26.10	’26.11
내용	세부수행내용
세부수행내용
내용 / 예) / 콘텐츠 / 제작	세부수행내용

내용 / 예) / 마케팅

내용 / 예) / 실증	세부수행내용

사업비 집행계획	180,000,000원	153,000,000원
결과물	예시) 작품별(콘텐츠별) 중간실적보고서 및 중간산출물	예시) 작품별(콘텐츠별) 결과보고서 및 증빙자료, 최종버전 등

※ 추진일정을 상세히 도식화하여 제시(각 수행내용의 해당 월에 음영 표시)
※ 주요 결과물은 예상되는 결과물 등의 주요사항 기재
※ 상기 표는 예시로, 다른 양식을 병행하여 자유롭게 변경 가능

3		사업비 산출 내역서

☞ 금액 단위에 유의하여 기입. 비율은 총사업비(100%) 대비 비율 기재. 파란색 (또는 빨간색) 글씨는 작성 시 삭제.

1. 총 사업비 구성(단위 : 원)

구분	국고지원금	자부담금	총사업비
주관기관	000,000,000	000,000,000	000,000,000
참여기관	000,000,000	000,000,000	000,000,000
합 계	000,000,000	(000%)	000,000,000	(000%)	000,000,000	(100%)

※ 위 표에서 참여기관 해당사항 없을 시 행삭제 가능

2. 과제 총사업비 현황 ※ 세부 사업비 산출내역서는 1-4 엑셀 파일에 작성

항목	주관기관	참여기관	총계
지원금	자부담금	소계	지원금	자부담금	소계
인건비 / (110)	보수(01)	00,000,000	00,000,000	00,000,000
상용임금(03)

운영비 / (210)	일반 / 수용비 / (01)	전문가활용비

수수료및사용료

공고료및광고료

안내홍보물제작비
공공요금및제세 / (02)
임차료 / (07)
일반용역비 / (14)
총 계